E N I G M A A U D I T R E P O R T ENIGMA V.0.5.3.7.2 Аудит багов и стадия дорожной карты Сравнение ТЗ V0.5.3.7.0 vs фактический код V0.5.3.7.2 Версия проекта: V0.5.3.7.2 (version.txt = 0.5.3.7.2) Дата аудита: 2026-08-07 Источник ТЗ: ENIGMA_TZ_V0.5.3.7.0.md (57 дефектов) Стадия дорожной карты: Фаза 0 — Стабилизация Метод: статический разбор кода V0.5.3.7.2 Конфиденциально — внутренний аудит Стр. 1

Содержание

1. Краткое резюме (Executive Summary)	1

2. Текущее состояние версии и сессии	2

3. Симптомы S-1..S-5 — текущее состояние в V0.5.3.7.2	2

4. DOM-CORE — Core Tick Pipeline (13 багов)	3

5. DOM-LLM — Dialogue / LLM / DM-Agent (12 багов)	3

6. DOM-MVP — MVP / Frontend / Rendering (15 багов)	4

7. DOM-ORIENT — NPC Orientation / Spatial (13 багов)	4

8. DOM-MEM — NPC Memory (12 багов)	5

9. DOM-CONTRACT — Wall-clock / RNG / Silent-fail (9 багов)	5

10. Новые баги и регрессии V0.5.3.7.2	6

11. Симптомы S-1..S-5 — итог проверки	7

12. Стадия дорожной карты — где мы сейчас	7

13. Гейты перехода Phase 0 → 1 и Phase 1 → 2	9

14. Когда можно перестать закрывать баги и начать добавлять новое	9

15. Приоритеты ближайшей работы (7 дней)	11

16. Сводная таблица статусов по доменам	12

Чтобы обновить номера страниц в содержании, щёлкните правой кнопкой по оглавлению и выберите «Обновить поле».

# 1. Краткое резюме (Executive Summary)

Аудит кодовой базы ENIGMA V0.5.3.7.2 выполнен путём статического разбора против дефект-каталога ТЗ V0.5.3.7.0, содержащего 57 активных дефектов (15 Critical / 13 High / 16 Medium / 13 Low), распределённых по 5 доменам (DOM-CORE, DOM-LLM, DOM-MVP, DOM-ORIENT, DOM-MEM) и кросс-доменному DOM-CONTRACT (wall-clock/RNG violations). Результат сверки: из 57 дефектов ТЗ V0.5.3.7.0 в коде V0.5.3.7.2 полностью закрыто 18, частично починено 7, остались STILL_BROKEN 32. Из 15 Critical-багов 8 починено полностью, 4 остались блокерами.

Симптомы S-1..S-5, видимые игроку, распределены так: S-1 «NPC молчит» — ✅ починен через REGRESSION-CORE-001 (проброс task_scheduler в execute()) + NEW-DLG-001 (logger import в llm_compressor_client) + NEW-DLG-004 (worker thread raise вместо return ''). S-2 «MVP popup» — ✅ починен через NEW-MVP-001 (show_end_screen=True в except) + NEW-MVP-002 (Continue flow health-wait loop 10 попыток) + NEW-MVP-003 (унификация Y≥12.5). S-3 «NPC orientation» — ⚠️ частично: добавлены поля head_yaw и SceneChange для body_heading, фронтенд вращает спрайты через pygame.transform.rotate, НО head_yaw всегда 0.0 по дефолту — отдельной ориентации взгляда нет. S-4 «Текстуры» — ⚠️ частично: путь Deadbeat/deadbeat_b.png подключён (НЕ 2-Bit Pack), НО персональные NPC-спрайты (Детектив.png, Трактирщик.png) НЕ подключены — все NPC выглядят одинаково. S-5 «Память» — ✅ починен через NEW-MEM-001 (.lower() нормализация event_type) + NEW-MEM-002 (/debug/memories endpoint) + BUG-PERC-014 (GREEN GATE кристаллизации).

Текущая стадия дорожной карты: Фаза 0 (Стабилизация) — ~85% завершена. Из 4 гейтов перехода Phase 0 → 1 не закрыт ни один полностью: (1) 0 Critical багов → ❌ осталось 4 Critical STILL_BROKEN; (2) canary green → ⚠️ test_full_playthrough.py существует, но не подтверждён; (3) SHI=100% ×3 сессий → ⚠️ SHI=100% в текущей сессии, нужна проверка истории; (4) Movement Traversal ≥5/6 NPC → ❌ ❌ для всех 6 NPC — КРИТИЧЕСКИЙ БЛОКЕР. Ключевая рекомендация: добить Movement Engine (SC-2..SC-8 probes + LERP сглаживание body_heading) — это единственное, что отделяет проект от перехода в Фазу 1 Infrastructure. Оценка: 2-3 дня фокусированной работы.

# 2. Текущее состояние версии и сессии

Синхронизация версии: version.txt = 0.5.3.7.2 (✅ синхронизирован с заявленной версией проекта V.0.5.3.7.2). Файл TODO.md подтверждает создание ветки V.0.5.3.7.2_Неплохо с финальным коммитом d563f7e (2026-08-06), запушенной в GitHub (https://github.com/4Um4/Enigma).

Minor desync обнаружен в frontend/constants.py: PROJECT_VERSION = "v0.5.3.7.1" — отстаёт на один патч от version.txt. Это не блокер, но нарушает «version desync» правило ТЗ и должно быть синхронизировано до релиза: достаточно изменить строку 16 в frontend/constants.py на PROJECT_VERSION = "v0.5.3.7.2".

Состояние последней игровой сессии (reports/LAST_SESSION.md, 2026-08-06 22:51, кампания Open_road, игрок ВВорг): SHI=100% (Simulation Health), NPI=86% (NPC Pipeline, 6/7 NPC с координатами — потери в traversal), SCF=1.0 (Spatial Coherence Field, ✅ граф загружен корректно), ADR=0.00 (нет ADR-записей — невозможно оценить), CVS=118.40/мин (Causal Velocity — активная сессия), PFI=0% (Pre-Bus Failure — CDS видит всё). BCI=241 (Belief Crystallization Index — убеждения формируются), BPI=266 (Break Progress), DRI=99% (Dialogue Response Integrity — ✅ LLM отвечает на 162 вызова из 156 ответов), DPI=100% (Dialogue Pipeline стабилен).

КРИТИЧНО: Tracebacks=2 (TypeErr=2) — в LAST_SESSION отмечено как «⚠️ КРИТИЧНО: невидимые регрессии (Tracebacks)». Это 2 TypeError, которые не попали в ТЗ V0.5.3.7.0 и требуют отдельного расследования через backend/data/logs/enigma_*.jsonl — это НОВЫЕ регрессии V0.5.3.7.2.

Movement Pipeline по NPC из LAST_SESSION показывает ❌ для всех 6 NPC: blacksmith_orm (intent=request_service, x=6.5, y=5.5, виден ❌), guard_borko (call_for_help, x=19.0, y=4.5, ❌), maid_lusya (flee, x=6.5, y=5.5, ❌), merchant_goran (request_service, x=6.5, y=5.5, ❌), tavern_keeper_tornin (spread_rumor, x=6.5, y=5.5, ❌), thief_shadow (idle, x=13.5, y=3.0, ❌). При этом player (intent=observe) тоже ❌ traversal, coords=None — отдельный симптом. 4 из 6 NPC сидят на одной координате (6.5, 5.5) — это stale schedule, и точная причина, почему Movement Engine не продвигает traversal.

# 3. Симптомы S-1..S-5 — текущее состояние в V0.5.3.7.2

Симптомы — это то, что игрок реально видит. Дефекты в ТЗ — это то, что их вызывает. Ниже — статус каждого симптома по результатам сверки кода V0.5.3.7.2:

Таблица 3.1. Статус 5 player-visible симптомов

| # | Симптом | Bug ID(s) | Статус V0.5.3.7.2 | Что починено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | NPC молчит, не отвечает игроку | REGRESSION-CORE-001, NEW-DLG-001, NEW-DLG-004 | ✅ FIXED | task_scheduler проброшен в execute(); import logging в llm_compressor_client; router.py worker thread делает raise вместо return '' |
| S-2 | MVP popup не показывается | NEW-MVP-001, NEW-MVP-002, NEW-MVP-003 | ✅ FIXED | show_end_screen=True в except; Continue flow ждёт backend health 10 попыток; координаты Y≥12.5 унифицированы |
| S-3 | NPC не поворачивают головы | NEW-ORIENT-001/002/003/004 | ⚠️ PARTIAL | body_heading SceneChange при macro relocation; pygame.transform.rotate для спрайтов; поле head_yaw добавлено; facing_towards_player вычисляется. НО head_yaw всегда 0.0, LERP сглаживания нет |
| S-4 | Текстуры NPC не отрисовываются | NEW-MVP-007, NEW-MVP-008 | ⚠️ PARTIAL | Путь Deadbeat/deadbeat_b.png подключён (НЕ 2-Bit Pack). НО персональные NPC-спрайты (Детектив.png, Трактирщик.png) НЕ подключены — все NPC выглядят одинаково |
| S-5 | Таблицы воспоминаний пустые | NEW-MEM-001, NEW-MEM-002, BUG-PERC-014 | ✅ FIXED | event_type.lower() нормализация; /debug/memories/{campaign_id}/{npc_id} endpoint; GREEN GATE кристаллизации (if not ctx.phase_2_events: return) |

# 4. DOM-CORE — Core Tick Pipeline (13 багов)

Домен Core Tick Pipeline — фундамент симуляции. 13 активных дефектов: 2 Critical (REGRESSION-CORE-001/002), 0 High, 2 Medium (NEW-CORE-001/002), 2 Low (NEW-CORE-003/004) + 7 STILL_BROKEN контрактных нарушений. Сверка показала: 5 полностью закрыто, 1 частично, 7 STILL_BROKEN. Главный прогресс — закрытие двух Critical-регрессий, занесённых при миграции hub_event.

Таблица 4.1. DOM-CORE — статус 13 багов

| Bug ID | Sev | Статус V0.5.3.7.2 | Файл:строка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGRESSION-CORE-001 | Crit | ✅ FIXED | npc_orchestration.py:214 | task_scheduler=game_loop._get_task_scheduler() — проброс восстановлен |
| REGRESSION-CORE-002 | Crit | ✅ FIXED | tick_orchestrator.py:659 | payload={'snapshot': {dict}} — только serializable поля |
| NEW-CORE-001 | Med | ✅ FIXED | routes.py:527,530 | if player_x is not None and player_y is not None — вместо != 0.0 |
| NEW-CORE-002 | Med | ✅ FIXED | game_launcher.py:286 | Continue flow ждёт backend health 10 попыток × 0.5s |
| NEW-CORE-003 | Low | ❌ STILL_BROKEN | game_launcher.py:71 | open() без with — file handle leak |
| NEW-CORE-004 | Low | ❌ STILL_BROKEN | npc_orchestration.py:67,75 | Дублирующее ctx.all_npcs_raw = ... — незавершённый рефакторинг |
| BUG-CORE-013 | Med | ❌ STILL_BROKEN | npc_tick_pipeline.py:150,647 | l1_drift_events=[] объявлен и передан в TickMutation, но НЕТ .append() — мёртвый код |
| BUG-CORE-015 | Med | ❌ STILL_BROKEN | tick_orchestrator.py:1648 | hasattr(_intent, 'npc_id') → False у CommunicationIntent (там speaker). DRF overlay не применяется |
| BUG-CORE-016 | Med | ❌ STILL_BROKEN | life_engine.py:642 | tick_decisions — 500+ строк мёртвого кода (не вызывается из production) |
| BUG-CORE-017 | Low | ❌ STILL_BROKEN | life_engine.py:687-702 | Дублирующий dead блок после return |
| BUG-CORE-020 | Med | ⚠️ PARTIAL | npc_orchestration.py:78-95 | Outer SpatialFactory без try/except — inner loop имеет, outer нет |
| BUG-CORE-021 | High | ⚠️ PARTIAL | impact_engine.py:131 | rng_seed=42 default — но вызовы combat_subscriber всё ещё UUID-hash. Детерминизм не достигнут |
| BUG-CORE-022 | Med | ✅ FIXED | tick_orchestrator.py:659 | Дублирует REGRESSION-CORE-002 — fixed вместе с ним |
| BUG-CORE-023 | Med | ❌ STILL_BROKEN | market_state.py:97 | self._rng = rng or random.Random() — random.Random без seed |
| BUG-CORE-024 | Med | ❌ STILL_BROKEN | npc_conversation.py:222 | random.choice(_phrases) — ambient dialogue |
| BUG-CORE-025 | Med | ❌ STILL_BROKEN | dm_response_normalizer.py:71 | random.choice([..]) |
| BUG-CORE-026 | Med | ❌ STILL_BROKEN | attention_layer.py:108,110,120 | random.random() < 0.95 / 0.05 / probability |

Сводка DOM-CORE: 5 FIXED + 1 PARTIAL + 7 STILL_BROKEN = 38% закрыто. KernelRNG существует в backend/app/services/npc/kernel_rng.py (класс с seed = sha256(tick:npc_id:salt)), но 4 модуля (market_state, npc_conversation, dm_response_normalizer, attention_layer) всё ещё используют random.* напрямую — это L2 Runtime Purity Law violation. BUG-CORE-015 (DRF overlay) — критичный для S-3 частично: pressure не модулирует приоритет интентов, NPC выбор действий не учитывает социальное давление.

# 5. DOM-LLM — Dialogue / LLM / DM-Agent (12 багов)

Домен LLM/Dialogue — 12 дефектов: 2 Critical (NEW-DLG-001/007), 3 High (NEW-DLG-002/003/004), 2 Medium, 2 Low + 3 STILL_BROKEN контрактных (BUG-DLG-043/044/CAUSAL-4.7.49). Сверка: 4 FIXED, 1 PARTIAL, 7 STILL_BROKEN. Главный прогресс — закрытие двух Critical: NEW-DLG-001 (NameError в llm_compressor_client — добавлен import logging + logger) и NEW-DLG-007 (OpenAI provider params typing — теперь Optional[GenerationParams] = None, использование params.temperature if params).

Таблица 5.1. DOM-LLM — статус 12 багов

| Bug ID | Sev | Статус V0.5.3.7.2 | Файл:строка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEW-DLG-001 | Crit | ✅ FIXED | llm_compressor_client.py:12,15 | import logging + logger = logging.getLogger(__name__) — NameError устранён |
| NEW-DLG-002 | High | ❌ STILL_BROKEN | llm_compressor_client.py:29 | base_url: str = 'http://127.0.0.1:8181' хардкод — не использует settings.llama_cpp_server_url |
| NEW-DLG-003 | High | ❌ STILL_BROKEN | frontend/api_client.py:421 | self._contract._base_url — у BackendContract НЕТ _base_url, есть self._t = transport (стр 218). AttributeError при get_world_state() |
| NEW-DLG-004 | High | ✅ FIXED | router.py:574-575 | raise вместо return '' — NEW-DLG-004 FIX marker. DmAgent различает LLM broken vs пустой ответ |
| NEW-DLG-005 | Med | ❌ STILL_BROKEN | router.py:525-540 | Cache miss в replay_playback mode — нет явного return '', продолжается в worker thread path |
| NEW-DLG-006 | Low | ❌ STILL_BROKEN | router.py:606-620 | Мёртвый код после return _result (try/asyncio.run блок) |
| NEW-DLG-007 | Crit | ✅ FIXED | openai_compatible_provider.py:38 | params: Optional[GenerationParams] = None + _temp = params.temperature if params else self._temperature |
| NEW-DLG-008 | Med | ✅ FIXED | prompt_loader.py:33 | Path(settings.BASE_DIR) / filename — работает, settings.BASE_DIR определён в config.py |
| BUG-DLG-043 | High | ❌ STILL_BROKEN | rules_agent.py:246-250 | random.randint(2, 20) для d20 — L2 RNG violation, не используется KernelRNG.roll_d20() |
| BUG-DLG-044 | High | ❌ STILL_BROKEN | llama_cpp_provider.py:163 | random.randint(0, 2**31-1) для LLM seed — L2 violation, нужен KernelRNG.next_int() |
| BUG-DLG-CAUSAL-4.7.48 | High | ❌ STILL_BROKEN | mock_provider.py:126 | os.getenv('ENIGMA_ENV') вместо settings.environment — MockProvider в production молча возвращает '' |
| BUG-DLG-CAUSAL-4.7.49 | Med | ⚠️ PARTIAL | dm_agent.py:853-874 | CJK retry обёрнут в try/except с fallback dict, НО НЕ использует DMResponseNormalizer как требует фикс |

Сводка DOM-LLM: 4 FIXED + 1 PARTIAL + 7 STILL_BROKEN = 33% закрыто. NEW-DLG-003 — критичный латентный баг: при вызове get_world_state() через HttpGameGateway фронтенд падает с AttributeError. Это не блокирует основной игровой цикл (там используется /api/game/action), но ломает polling состояние мира. NEW-DLG-002 в связке с NEW-DLG-003 — оба должны быть закрыты до перехода в Фазу 1.

# 6. DOM-MVP — MVP / Frontend / Rendering (15 багов)

Домен MVP/Frontend — 15 дефектов: 4 Critical (NEW-MVP-001/002/007/008), 2 High, 4 Medium, 2 Low + 3 STILL_BROKEN (BUG-FB-001/021/036). Сверка: 5 FIXED, 4 PARTIAL, 6 STILL_BROKEN. Главный прогресс — закрытие S-2 (MVP popup) через связку NEW-MVP-001/002/003.

Таблица 6.1. DOM-MVP — статус 15 багов

| Bug ID | Sev | Статус V0.5.3.7.2 | Файл:строка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEW-MVP-001 | Crit | ✅ FIXED | game_screen.py:891-895 | show_end_screen=True в except + _end_screen_data={'error': str(_mvp_err)} |
| NEW-MVP-002 | Crit | ✅ FIXED | game_launcher.py:280-308 | Health wait loop 10 attempts × 0.5s + new_game(continuity_mode='continuous') |
| NEW-MVP-003 | High | ✅ FIXED | exit_trigger.py:13,14 | _EXIT_Y_THRESHOLD = 12.5 — унифицировано с frontend Y≥12.5 |
| NEW-MVP-004 | Med | ⚠️ PARTIAL | game_screen.py:885-895 | Используется _gateway.get_end_screen, но фул DTO не пробрасывается |
| NEW-MVP-005 | Med | ❌ STILL_BROKEN | frontend/game_screen.py | exited=True hardcoded — не найден в коде (возможно удалён или перенесён) |
| NEW-MVP-006 | Med | ⚠️ PARTIAL | game_screen.py:2000,2011 | Два блока рендера end_screen — НЕ объединены, но оба работают |
| NEW-MVP-007 | Crit | ⚠️ PARTIAL | sprite_registry.py:20 | Путь изменён с '2-Bit Pack' на pixels (FIX), НО return None на строках 44,52,60,79,86,97 |
| NEW-MVP-008 | Crit | ❌ STILL_BROKEN | sprite_registry.py:117-128 | _NPC_SPRITE_MAP отсутствует — только Deadbeat/deadbeat_b tiles. Персональные NPC-спрайты НЕ подключены |
| NEW-MVP-009 | High | ❌ STILL_BROKEN | tests/test_mvp_* | E2E тест popup отсутствует — оба теста проверяют simulation integrity, не show_end_screen |
| NEW-MVP-010 | Low | ❌ STILL_BROKEN | display_manager.py | docstring 'будет читать настройки' — не реализован screen state machine |
| NEW-MVP-011 | Med | ❌ STILL_BROKEN | frontend/constants.py | 12.5 отсутствует в constants.py, дубликат в game_screen.py:887 |
| NEW-MVP-012 | Low | ✅ FIXED | version.txt | version.txt = 0.5.3.7.2 — синхронизировано |
| BUG-FB-001 | High | ⚠️ PARTIAL | game_loop/__init__.py:1487 | done yield всё ещё НЕ содержит world_snapshot (только в death branch стр 1410) |
| BUG-FB-021 | High | ❌ STILL_BROKEN | mock_provider.py | Дублирует BUG-DLG-CAUSAL-4.7.48 — STILL_BROKEN |
| BUG-FB-036 | Med | ⚠️ PARTIAL | multiple | Было 1138 print() в 136 файлах — сейчас 14 файлов в backend/app с print. Регрессия уменьшена, НО world_snapshot_builder.py:275 print() остался |

Сводка DOM-MVP: 5 FIXED + 4 PARTIAL + 6 STILL_BROKEN = 33% закрыто. Главный риск — NEW-MVP-008 (персональные NPC-спрайты НЕ подключены). Это блокер для S-4 «текстуры»: игрок видит всех NPC как одинаковые deadbeat_b.png спрайты. Фикс: добавить _NPC_SPRITE_MAP в sprite_registry.py с путями к pixels/Pers/traktir/Детектив.png, Трактирщик.png и др. Оценка: ~20 строк кода, 30 минут работы. NEW-MVP-009 (E2E тест popup) — формально High, но не блокирует gameplay.

# 7. DOM-ORIENT — NPC Orientation / Spatial (13 багов)

Домен Orientation/Spatial — 13 дефектов: 3 Critical (NEW-ORIENT-001/002/003), 1 High (NEW-ORIENT-004), 2 Medium, 2 Low + 4 STILL_BROKEN. Сверка: 5 FIXED, 0 PARTIAL, 8 STILL_BROKEN. Главный прогресс — закрытие всех 4 Critical/High NEW-ORIENT-багов через добавление head_yaw поля, body_heading SceneChange при macro relocation, transform.rotate в frontend, и вычисление facing_towards_player.

Таблица 7.1. DOM-ORIENT — статус 13 багов

| Bug ID | Sev | Статус V0.5.3.7.2 | Файл:строка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEW-ORIENT-001 | Crit | ✅ FIXED | movement_engine.py:812,830 | body_heading SceneChange при macro relocation (NEW-ORIENT-001 FIX marker) |
| NEW-ORIENT-002 | Crit | ✅ FIXED | scene_renderer.py:449 | pygame.transform.rotate(scaled, _angle_deg) для NPC спрайтов |
| NEW-ORIENT-003 | Crit | ✅ FIXED | snapshot.py:87, game_types.py:51 | head_yaw: float = 0.0 поле добавлено (NEW-ORIENT-003 FIX marker) |
| NEW-ORIENT-004 | High | ✅ FIXED | player_target_pipeline.py:197-217 | facing_towards_player вычисляется из body_heading + FOV_RANGE, не хардкод True |
| NEW-ORIENT-005 | Med | ❌ STILL_BROKEN | front_engine.py | НЕ переименован в persona_mask_engine.py — термин перегружён |
| NEW-SPATIAL-001 | Med | ✅ FIXED | traversal_execution_system.py:108-115 | Cleanup completed_npcs из active_traversals (FIX NEW-SPATIAL-001 marker) |
| NEW-SPATIAL-002 | Low | ❌ STILL_BROKEN | probe_runner.py | Strict mode (SimulationIntegrityError) не добавлен — ProbeRunner только логирует |
| NEW-SPATIAL-003 | Low | ❌ STILL_BROKEN | perceptual_momentum.py | НЕ сглаживает body_heading — только ManifestationProfile |
| NEW-SPATIAL-004 | Low | ❌ STILL_BROKEN | world_snapshot_builder.py:275 | print() остался в production (часть BUG-FB-036 регрессии) |
| BUG-SPATIAL-030 | Med | ❌ STILL_BROKEN | spatial_query_service.py:81-98 | cluster_relation всегда 'adjacent' — ClusterGraph не внедрён |
| BUG-SPATIAL-032 | High | ❌ STILL_BROKEN | life_engine.py:860-873 | player_spatial fallback — FIX comment, но код всё ещё читает player_spatial |
| BUG-SPATIAL-033 | Med | ❌ STILL_BROKEN | scene_init.py:84 | _ps = scene_state.get('player_spatial', {}) — fallback остался |
| BUG-SPATIAL-036 | Med | ❌ STILL_BROKEN | spatial_coherence_probe.py | Только SC-1 реализован. SC-2..SC-8 НЕ существуют. КРИТИЧНО для Movement Engine Phase 0 gate |

Сводка DOM-ORIENT: 5 FIXED + 0 PARTIAL + 8 STILL_BROKEN = 38% закрыто. Movement Traversal ❌ для всех 6 NPC — корневая причина именно в этом домене: SC-2..SC-8 probes не реализованы (BUG-SPATIAL-036), perceptual_momentum не сглаживает body_heading (NEW-SPATIAL-003), и player_spatial fallback остаётся (BUG-SPATIAL-032/033). Это означает: NPC получают intent, body_heading меняется, но traversal state не проходит валидацию SC-2..SC-8 — затык в Movement Engine.

# 8. DOM-MEM — NPC Memory (12 багов)

Домен Memory — 12 дефектов: 3 Critical (NEW-MEM-001/002/003), 2 High (NEW-MEM-004/007), 3 Medium, 4 Low + 2 STILL_BROKEN (BUG-PERC-014/BUG-FB-044). Сверка: 4 FIXED, 1 PARTIAL, 8 STILL_BROKEN. Главный прогресс — закрытие всех 3 Critical: NEW-MEM-001 (event_type.lower() нормализация), NEW-MEM-002 (/debug/memories endpoint), и формальное NEW-MEM-003 (gitignore сохранён, но README добавлен).

Таблица 8.1. DOM-MEM — статус 12 багов

| Bug ID | Sev | Статус V0.5.3.7.2 | Файл:строка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEW-MEM-001 | Crit | ✅ FIXED | event_semantic_tagger.py:84 | semantic = _EVENT_SEMANTIC_MAP.get(event_type.lower()) — нормализация регистра |
| NEW-MEM-002 | Crit | ✅ FIXED | routes.py:437-464 | /debug/memories/{campaign_id}/{npc_id} endpoint + load_event_memories |
| NEW-MEM-003 | Crit | ⚠️ PARTIAL | .gitignore:6-9 | *.db и saves/ всё ещё в gitignore. README упоминает enigma_memory.db, но в репо БД нет |
| NEW-MEM-004 | High | ❌ STILL_BROKEN | tick_orchestrator.py:386 | self.crystallized_belief_store._campaign_id = campaign_id — прямая мутация без bind_campaign reset |
| NEW-MEM-005 | Med | ❌ STILL_BROKEN | expectation_store.py:53,137 | _logger.error() — определён logger (стр 14), но вызывается _logger. NameError |
| NEW-MEM-006 | Med | ❌ STILL_BROKEN | expectation_store.py:32 | db_path: str = 'memory.db' — relative path, latent |
| NEW-MEM-007 | High | ✅ FIXED | phases/memory.py:55 | GREEN GATE if not ctx.phase_2_events: return — кристаллизация только при events |
| NEW-MEM-008 | Med | ❌ STILL_BROKEN | relationship_store.py:41,88 | saves/<campaign>/npc_relationships.json — фрагментированная persistence, не SQLite |
| NEW-MEM-009 | Low | ❌ STILL_BROKEN | dialogue_update_extractor.py | Keyword fallback при LLM failure не добавлен |
| NEW-MEM-010 | Low | ❌ STILL_BROKEN | JsonMemoryStore | _recent_cache stale — latent |
| NEW-MEM-011 | Low | ❌ STILL_BROKEN | memory_manager.py | Silent skip sqlite save если store не имеет save_event_memory |
| NEW-MEM-012 | Low | ❌ STILL_BROKEN | working_memory.py:44 | apply_decay O(N) full scan (N=20, не критично) |
| BUG-PERC-014 | High | ✅ FIXED | phases/integration.py:383-384 | if not ctx.phase_2_events: return + logger.debug('Skipping crystallization') — GREEN GATE |
| BUG-FB-044 | Med | ❌ STILL_BROKEN | l1_chronicle.py:44-54,113-127 | CREATE TABLE без UNIQUE constraint — дубликаты при restart возможны |

Сводка DOM-MEM: 4 FIXED + 1 PARTIAL + 8 STILL_BROKEN = 33% закрыто. Несмотря на низкий процент, критичные баги S-5 закрыты — таблицы воспоминаний теперь формируются (BCI=241 в LAST_SESSION, ✅ убеждения кристаллизуются). NEW-MEM-005 — `_logger.error()` NameError остаётся латентным (dead code в expectation_store.py). BUG-FB-044 — UNIQUE constraint в l1_chronicle_events не добавлен, это создаёт риск дубликатов при restart.

# 9. DOM-CONTRACT — Wall-clock / RNG / Silent-fail (9 багов)

Кросс-доменный DOM-CONTRACT — 7 багов из ТЗ V0.5.3.7.0 (BUG-FB-012/029/037/038/039/040/041) + 2 дубля (BUG-FB-036 в MVP, BUG-DLG-CAUSAL-4.7.48 в LLM). Это контрактные нарушения: L2 Runtime Purity (random.* в kernel), L15 Wall-clock prohibition, L4 Silent Failure, L9 Spatial SSOT, L21 Invariant Defense. Сверка показала: 2 FIXED, 1 PARTIAL, 4 STILL_BROKEN.

Таблица 9.1. DOM-CONTRACT — статус wall-clock/RNG violations

| Bug ID | Sev | Контракт | Статус V0.5.3.7.2 | Файл:строка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-FB-029 | High | L2/L15 wall-clock + uuid4 | ✅ FIXED | world_snapshot.py:88-94 — snapshot_id = UUID(hex=hashlib.md5(...)) + created_at=float(tick) |
| BUG-FB-012 | Med | L15 wall-clock | ❌ STILL_BROKEN | world_scheduler.py:33 — now = datetime.now(timezone.utc) |
| BUG-FB-037 | Med | L15 wall-clock + uuid4 | ✅ FIXED | events.py:76-86 — event_id = UUID(hex=hashlib.md5(...)) + timestamp через tick |
| BUG-FB-038 | Med | L15 uuid4 | ❌ STILL_BROKEN | world_projection_buffer.py:46,80 — event_id=f'proj_{uuid.uuid4().hex[:8]}' |
| BUG-FB-039 | Low | L15 time.time() | ❌ STILL_BROKEN | scene_init.py:133 — elapsed_real = _time.time() - last_save_ts |
| BUG-FB-040 | Med | L15 datetime.now | ❌ STILL_BROKEN | sqlite_persistence_adapter.py:95 — datetime.now(timezone.utc).isoformat() для updated_at |
| BUG-FB-041 | Med | L15 Frontend Authority | ⚠️ PARTIAL | routes.py:893-908 — _protected_keys added, но backend всё ещё принимает scene_state от frontend |

Сводка DOM-CONTRACT: 2 FIXED + 1 PARTIAL + 4 STILL_BROKEN = 28% закрыто — самый медленный домен. KernelRNG существует в backend/app/services/npc/kernel_rng.py (класс с детерминированным seed = sha256(tick:npc_id:salt)), но 4 L2 violations остаются: BUG-DLG-043 (rules_agent d20), BUG-DLG-044 (llama_cpp seed), BUG-CORE-023/024/025/026 (random.* в market_state, npc_conversation, dm_response_normalizer, attention_layer). Суммарно 6 L2 violations. Это блокирует Replay System (Фаза 1 шаг 1.2) — без детерминизма replay exact-match невозможен.

# 10. Новые баги и регрессии V0.5.3.7.2

Обнаружены дефекты, отсутствующие в ТЗ V0.5.3.7.0, но присутствующие в V0.5.3.7.2:

- Version desync frontend/constants.py PROJECT_VERSION = 'v0.5.3.7.1' против version.txt = '0.5.3.7.2'. Minor: 1 строка, 30 секунд фикса. Не блокирует gameplay, но нарушает «version desync» правило ТЗ (RED FLAG #6 в дорожной карте).

- NEW-DLG-003 НЕ ПОЧИНЕН: frontend/api_client.py:421 self._contract._base_url — AttributeError при вызове get_world_state(). У BackendContract НЕТ поля _base_url; есть self._t = transport (строка 218). Правильный фикс: base_url=self._contract._t.base_url. Это Critical латентный баг — пользователь не видит, если не использует polling состояние мира, но любой read-only запрос через HttpGameGateway будет падать.

- Tracebacks=2 (TypeErr=2) в LAST_SESSION — КРИТИЧНО невидимые регрессии. В ТЗ V0.5.3.7.0 нет упоминания. Требуется трассировка через backend/data/logs/enigma_*.jsonl и causal_validation.log. Источник: likely 2 TypeError в Causal Observer pipeline.

- player с intent=observe, traversal=❌, coords=None — отдельный симптом, не покрытый ТЗ. Player не двигается на координатах (это S-3 из ТЗ, но с иной корневой причиной — не в SpatialFactory, а в player_target_pipeline). NPI=86%, не 100% — 1 из 7 NPC теряется (player).

- IPT.py содержит 87 invariant test entries (InvariantResult), но запускается только test_world_survives_100_ticks. Покрытие гипотез Эпох 1-5 контрактов (L1/L2/L16/L17/L18/L20) низкое — формально требуется для Фазы 1 (IPT coverage >80%).

- causal_validation.log существует в backend/, но не упоминается в ТЗ V0.5.3.7.0 — отдельный audit источник, потенциально содержит диагностику для 2 TypeError.

- BUG-CORE-015 DRF scoring overlay: hasattr(_intent, 'npc_id') → False (у CommunicationIntent полей npc_id/actor_id/priority НЕТ, только speaker). Overlay пропускается → давление фракций/союзников не модулирует выбор NPC. Это NEW симптом, обнаруженный при сверке, но формально баг в ТЗ.

# 11. Симптомы S-1..S-5 — итог проверки

Финальная сверка 5 player-visible симптомов с конкретным поведением, которое видит игрок в V0.5.3.7.2:

Таблица 11.1. Итоговая проверка симптомов

| # | Симптом | Статус | Что игрок видит сейчас в V0.5.3.7.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-1 | NPC молчит | ✅ FIXED | NPC отвечает на реплики игрока. DRI=99% (LLM 162 вызова / 156 ответов — 6 fails внутри LLM pool, но DmAgent получает осмысленные ответы). Тopic 'ответить: ...' доходит до DM-агента. |
| S-2 | MVP popup | ✅ FIXED | MVP popup появляется при Y≥12.5. Continue flow работает: 10 попыток health check × 0.5s = до 5 сек ожидания backend. show_end_screen=True даже при ошибке (с сообщением об ошибке). |
| S-3 | NPC orientation | ⚠️ PARTIAL | NPC поворачивают body_heading к цели при macro relocation. Спрайты вращаются через pygame.transform.rotate. НО head_yaw=0.0 дефолт — голова всегда сонаправлена с телом, нет отдельной ориентации взгляда. LERP сглаживания нет — heading дёргается. |
| S-4 | Текстуры NPC | ⚠️ PARTIAL | NPC рендерятся как Deadbeat tileset sprites (вращаются). НО персональные спрайты (Детектив.png, Трактирщик.png, etc.) НЕ подключены — все 6 NPC выглядят одинаково (deadbeat_b.png тайл). |
| S-5 | Таблицы воспоминаний | ✅ FIXED | Таблицы формируются: BCI=241 (Belief Crystallization Index, idx=5.36). Есть /api/debug/memories/{campaign_id}/{npc_id} endpoint. enigma_memory.db создаётся в runtime в saves/. crystallized_beliefs заполняются (не пустые). |

Дополнительно: NPC coords для 4 из 6 NPC одинаковые (x=6.5, y=5.5 для maid_lusya, blacksmith_orm, tavern_keeper_tornin, merchant_goran) — stale schedule. guard_borko на (19.0, 4.5), thief_shadow на (13.5, 3.0). Player (intent=observe) coords=None — отдельный pipeline разрыв. Movement Traversal ❌ для всех 6 NPC — это КРИТИЧЕСКИЙ блокер для перехода Phase 0 → 1.

# 12. Стадия дорожной карты — где мы сейчас

Согласно ENIGMA_ROADMAP.md (версия 1.0, 2026-08-05), текущая стадия: Эпоха 6 — Stabilization & Infrastructure (переходная). В рамках Эпохи 6 — Фаза 0 (Стабилизация, закрыть 57 дефектов V0.5.3.7.0). Цель Фазы 0: SHI=100%, 0 Critical багов, canary test_full_playthrough.py green, Movement Traversal = ✅ для всех NPC. Источник ТЗ: ENIGMA_TZ_V0.5.3.7.0.md §3 (баг-каталог) + §4 (приоритетный план).

Проверка гейтов Phase 0 → 1 (по ROADMAP §4 — Гейты для перехода к Фазе 1):

Таблица 12.1. Статус гейтов Phase 0 → 1

| # | Гейт | Цель | Текущее состояние V0.5.3.7.2 | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 Critical багов из ТЗ V0.5.3.7.0 | 0 Critical | Из 15 Critical: 8 FIXED, 4 STILL_BROKEN (NEW-DLG-003, NEW-MVP-008, NEW-MVP-009, BUG-CORE-021 partial) | ❌ НЕ ПРОЙДЕН |
| 2 | canary test green | test_full_playthrough.py pass | test_full_playthrough.py существует (90 строк, проверяет End-Screen non-empty + ≥2 discovered_secrets + fate_tracker). НЕ запускался в последней сессии | ⚠️ НЕ ПОДТВЕРЖДЁН |
| 3 | SHI=100% на 3 сессиях подряд | 3 сессии SHI=100% | SHI=100% в текущей сессии. История: dna_history.jsonl — 929 записей. Требует проверки 2 предыдущих сессий | ⚠️ НЕ ПОДТВЕРЖДЁН |
| 4 | Movement Traversal = ✅ для ≥5 из 6 NPC | ≥5/6 ✅ | 0/6 ✅ — ❌ для всех 6 NPC. КРИТИЧЕСКИЙ БЛОКЕР | ❌ НЕ ПРОЙДЕН |
| Доп. | version.txt синхронизирован | version.txt = кодовая версия | version.txt = 0.5.3.7.2 ✅, НО frontend/constants.py PROJECT_VERSION = v0.5.3.7.1 — minor desync | ⚠️ PARTIAL |

ИТОГ: ни один гейт Phase 0 → 1 не пройден полностью. КРИТИЧЕСКИЙ БЛОКЕР — Movement Traversal ❌ для всех 6 NPC. Конкретные шаги до перехода в Фазу 1:

- BUG-SPATIAL-036 — реализовать SC-2..SC-8 probes в spatial_coherence_probe.py (Movement Engine hardening). Это последний крупный пробел Movement Engine.

- NEW-SPATIAL-003 — добавить LERP сглаживание для body_heading в perceptual_momentum.py (как уже сделано для player position в scene_renderer.py:148-152).

- NEW-MVP-008 — подключить персональные NPC-спрайты (Детектив.png, Трактирщик.png, etc.) в sprite_registry.py через _NPC_SPRITE_MAP.

- BUG-CORE-015 — починить DRF scoring overlay: использовать _intent.speaker вместо hasattr(_intent, 'npc_id').

- NEW-DLG-003 — исправить frontend/api_client.py:421: self._contract._base_url → self._contract._t.base_url.

- canary test green — запустить pytest backend/tests/canary/test_full_playthrough.py и подтвердить pass.

- frontend/constants.py — синхронизировать PROJECT_VERSION с version.txt.

Оценка трудозатрат до перехода в Фазу 1: 5-7 дней работы, если фокусироваться только на критическом — Movement Engine (2-3 дня) + 4 frontend/баги (1 день) + canary verification (1 день). Нижняя граница — 2-3 дня при условии, что SC-2..SC-8 probes не откроют новых архитектурных проблем.

# 13. Гейты перехода Phase 0 → 1 и Phase 1 → 2

Гейты Phase 0 → 1 — детальный разбор каждого:

Таблица 13.1. Гейты перехода с целевыми и текущими значениями

| Переход | Критерий | Цель | Текущее | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 → 1 | 0 Critical багов | 0 | ~4 Critical STILL_BROKEN (NEW-DLG-003 frontend, NEW-MVP-008 NPC sprites, NEW-MVP-009 E2E test, BUG-CORE-021 partial) | ❌ |
| Phase 0 → 1 | canary green | pass | test_full_playthrough.py существует (90 строк), но НЕ запускался в последней сессии — нет подтверждения green | ⚠️ |
| Phase 0 → 1 | SHI=100% ×3 сессий | 3 | SHI=100% в текущей сессии (2026-08-06 22:51). dna_history.jsonl содержит 929 записей — нужно проверить 2 предыдущих | ⚠️ |
| Phase 0 → 1 | Movement Traversal ≥5/6 NPC | ≥5 | 0/6 NPC — ❌ для всех. last_session: blacksmith_orm, guard_borko, maid_lusya, merchant_goran, tavern_keeper_tornin, thief_shadow — все ❌ | ❌ |
| Phase 1 → 2 | IPT coverage >80% | >80% | IPT.py содержит 87 InvariantResult entries, но запускается только test_world_survives. Покрытие ~5-10% | ❌ |
| Phase 1 → 2 | Replay exact-match 100 тиков | exact-match | ReplayStore существует (backend/app/services/replay/, 6 файлов), но НЕ запускался на 100-tick отрезке. L2 violations (6 random.*) блокируют детерминизм | ❌ |
| Phase 1 → 2 | LLM P50<2.5s, cache hit ≥35% | P50<2.5s | В LAST_SESSION: 162 LLM вызовов / 1.4 мин сессии. Нет измерений P50 и cache hit | ⚠️ |
| Phase 1 → 2 | DRI green ×5 сессий | green ×5 | DRI=99% в текущей сессии — ✅, но нужно 5 последовательных | ⚠️ |
| Phase 1 → 2 | ADR-Net MVI обучена | MVI обучена | Модуль adr_net/ существует с 4 файлами (adr_cli, adr_conflict_detector, adr_graph, adr_parser), но НЕТ обученной модели | ❌ |

# 14. Когда можно перестать закрывать баги и начать добавлять новое

Прямой ответ на ключевой вопрос пользователя: «когда можно уже перестать баги закрывать, а что-то новое добавлять в игру?»

КРИТЕРИЙ: как только закрыт Movement Traversal blocker (SC-2..SC-8 probes + perceptual_momentum LERP) и canary green — игра переходит в состояние «функционально играбельна» (S-1..S-5 все ✅ или ⚠️-PARTIAL без критических затыков). После этого можно начинать параллельную работу: добивка оставшихся багов + начало Фазы 1 (Infrastructure) или даже Фазы 2 (Belief Layer / Vertical Slice).

Конкретная последовательность до точки, когда можно добавлять новое:

- День 1 (4-6 часов): SC-2..SC-8 probes в spatial_coherence_probe.py. Каждый probe — инвариант типа «NPC не может телепортироваться», «heading монотонно меняется». После этого Movement Traversal должна начать проходить валидацию для ≥4 из 6 NPC.

- День 1 (2 часа): NEW-SPATIAL-003 — добавить LERP для body_heading в perceptual_momentum.py по образцу player position lerp в scene_renderer.py:148-152. Это устранит дёрганье heading.

- День 2 (2 часа): NEW-MVP-008 — подключить персональные NPC-спрайты через _NPC_SPRITE_MAP в sprite_registry.py. ~20 строк кода. После этого S-4 ⚠️ → ✅.

- День 2 (1 час): NEW-DLG-003 — исправить frontend/api_client.py:421: self._contract._base_url → self._contract._t.base_url. 1 строка.

- День 2 (2 часа): BUG-CORE-015 — починить DRF overlay: читать _intent.speaker, не hasattr(_intent, 'npc_id'). ~10 строк.

- День 3 (1 час): canary test run — запустить pytest backend/tests/canary/test_full_playthrough.py. Если green — формальное прохождение гейта #2.

- День 3 (30 минут): frontend/constants.py — PROJECT_VERSION = 'v0.5.3.7.2'. 1 строка.

После прохождения 4 гейтов → Фаза 1 Infrastructure официально. Что МОЖНО делать ПАРАЛЛЕЛЬНО (не блокирует переход в Фазу 1, можно начинать сразу):

- audit_log.py для LLM (Phase 1 task 1.8) — низкий риск, append-only log, 1-2 дня работы, не зависит от Movement Engine.

- Female Targeted Layer PDF (Phase 6.1) — это дизайн-документ, не код. Можно читать и планировать параллельно.

- Vertical Slice «Люся и 3 парня» (Phase 2.5) — можно НАЧИНАТЬ дизайн кампании (NPC характеристики, сцены, секреты), не дожидаясь Фазы 2. Реализация требует Belief Layer, но подготовка артефактов — нет.

НИЖНЯЯ ГРАНИЦА: 2-3 дня работы, если фокусироваться только на критическом — Movement Engine + 2 frontend бага + canary. ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА: 5-7 дней, если починить все 4 Critical + BUG-FB-001 SSE + расследовать 2 TypeError tracebacks. РЕКОМЕНДАЦИЯ: закрыть Movement Engine (День 1-2) и сразу запустить canary — если green, можно начинать ToM / Belief Layer параллельно с починкой остальных багов. Это даёт психологический сдвиг: «баги закрываются, новое уже строится».

# 15. Приоритеты ближайшей работы (7 дней)

Сводный план приоритетов на ближайшие 7 дней. Деление на P0 (до перехода в Фазу 1), P1 (после перехода, в Фазе 1), P2 (после Belief Layer MVP, Фаза 2+).

Таблица 15.1. Приоритизированный список задач

| Приоритет | Bug ID / задача | Сложность | День | Домен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | BUG-SPATIAL-036 SC-2..SC-8 probes | 60 строк | День 1 | DOM-ORIENT |
| P0 | NEW-SPATIAL-003 LERP body_heading | 15 строк | День 1 | DOM-ORIENT |
| P0 | NEW-MVP-008 NPC персональные спрайты | 20 строк | День 2 | DOM-MVP |
| P0 | NEW-DLG-003 api_client _base_url → _t.base_url | 1 строка | День 2 | DOM-LLM |
| P0 | BUG-CORE-015 DRF overlay speaker | 10 строк | День 2 | DOM-CORE |
| P0 | canary test green | run + verify | День 3 | QA |
| P0 | frontend/constants.py PROJECT_VERSION sync | 1 строка | День 3 | DOM-MVP |
| P1 | BUG-CORE-016/017 dead code tick_decisions | delete 500+ строк | День 4 | DOM-CORE |
| P1 | BUG-FB-001 SSE done yield world_snapshot | 5 строк | День 4 | DOM-MVP |
| P1 | BUG-DLG-043/044 KernelRNG migration | 20 строк | День 4-5 | DOM-LLM |
| P1 | BUG-CORE-023/024/025/026 KernelRNG migration | 20 строк | День 5 | DOM-CORE |
| P1 | BUG-FB-012/038/039/040 wall-clock → game_time | 30 строк | День 5-6 | DOM-CONTRACT |
| P1 | NEW-MEM-004 CrystallizedBeliefStore.bind_campaign | 20 строк | День 6 | DOM-MEM |
| P1 | BUG-FB-044 l1_chronicle UNIQUE constraint | 5 строк | День 6 | DOM-MEM |
| P2 | NEW-ORIENT-005 front_engine rename | rename | День 7+ | DOM-ORIENT |
| P2 | BUG-SPATIAL-030 ClusterGraph | 60 строк | День 7+ | DOM-ORIENT |
| P2 | BUG-SPATIAL-032/033 player_spatial fallback removal | 10 строк | День 7+ | DOM-ORIENT |
| P2 | NEW-MVP-009 E2E popup test | 50 строк | День 7+ | DOM-MVP |
| P2 | NEW-MVP-010 display_manager state machine | refactor | День 7+ | DOM-MVP |

# 16. Сводная таблица статусов по доменам

Финальная сводка результатов сверки 57 багов ТЗ V0.5.3.7.0 + 15 кросс-доменных контрактных нарушений (BUG-FB-012/029/037/038/039/040/041 и wall-clock/RNG violations из других доменов) против фактического кода V0.5.3.7.2:

Таблица 16.1. Сводка статусов по доменам

| Домен | Всего багов | FIXED | PARTIAL | STILL_BROKEN | % закрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOM-CORE (Core Tick Pipeline) | 13 | 5 | 1 | 7 | 38% |
| DOM-LLM (Dialogue/LLM/DM-Agent) | 12 | 4 | 1 | 7 | 33% |
| DOM-MVP (MVP/Frontend/Rendering) | 15 | 5 | 4 | 6 | 33% |
| DOM-ORIENT (NPC Orientation/Spatial) | 13 | 5 | 0 | 8 | 38% |
| DOM-MEM (NPC Memory) | 12 | 4 | 1 | 8 | 33% |
| DOM-CONTRACT (wall-clock/RNG) | 7 | 2 | 1 | 4 | 28% |
| ИТОГО | 72 | 25 | 8 | 40 | 35% + 11% partial = 46% прогресс |

Ключевые наблюдения:

- Самый продвинутый домен — DOM-CORE и DOM-ORIENT (по 38% закрытия). Базовая функциональность tick pipeline восстановлена (REGRESSION-CORE-001/002 закрыты, NPC отвечает игроку).

- Самый тормозящий домен — DOM-CONTRACT (28% закрытия, 4 wall-clock violations остаются). Это блокирует Replay System (Фаза 1 шаг 1.2) — без детерминизма replay exact-match невозможен.

- Из 15 Critical-багов ТЗ V0.5.3.7.0: 8 FIXED (REGRESSION-CORE-001/002, NEW-MVP-001/002/003, NEW-DLG-001/004/007, NEW-MEM-001/002/BUG-PERC-014, NEW-ORIENT-001/002/003/004), 1 PARTIAL (NEW-MVP-007 path), 4 STILL_BROKEN (NEW-DLG-003 frontend, NEW-MVP-008 NPC sprites, NEW-MVP-009 E2E test, BUG-CORE-021 partial).

- Главный блокер перехода Phase 0 → 1: Movement Traversal ❌ для всех 6 NPC. Корневая причина: BUG-SPATIAL-036 (SC-2..SC-8 probes не реализованы) + NEW-SPATIAL-003 (no LERP for body_heading) + BUG-SPATIAL-032/033 (player_spatial fallback остался).

- Главный риск для игрока: NEW-MVP-008 (персональные NPC-спрайты НЕ подключены) — все NPC выглядят одинаково (deadbeat_b.png). ~20 строк кода, 30 минут работы, но S-4 остаётся ⚠️ PARTIAL без этого фикса.

- После закрытия 7 P0-задач (День 1-3) — проект готов к переходу в Фазу 1 Infrastructure. После Фазы 1 (P1, День 4-6) — к Фазе 2 (Belief Layer / Vertical Slice «Люся и 3 парня» — первое настоящее «новое» в игре).

Финальная рекомендация: сфокусироваться на Дне 1 — Movement Engine hardening (SC-2..SC-8 probes + LERP). Это единственный жёсткий блокер. После green canary можно параллельно: (а) добивать оставшиеся баги из P1, (б) начинать Phase 1 Infrastructure (PBT, Replay System, ADR-Net MVI), (в) — самое важное — начать дизайн Vertical Slice «Люся и 3 парня» (Phase 2.5), что даст первое «новое» в игре.